Dokumen Project Plan

Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild

ID Tim Capstone Project	: PJK-GM041

Tema Capstone		: AI for Business Intelligence and Market Insight

Nama Proyek/Product	: PolaStok

List Anggota		:

- (APC313D6Y0155) - (Fauzi Noorsyabani) - [Aktif]

- (APC313D6Y0078) - (Septian Samdani) - [Aktif]

- (APC154D6X0062) - (Agni Fatya Kholila) - [Aktif]

- (APC313D6Y0022) - (Rizky Maulana Harahap) - [Aktif]

- (APC313D6Y0319) - (Muhamad Fadli Sirojudin) - [Aktif]

- Ringkasan Eksekutif

Problem Statement: Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Namun, terdapat realita pahit di lapangan: banyak diantara para pelaku UMKM yang mengalami kerugian finansial akibat dari manajemen inventaris yang hanya mengandalkan insting dan perkiraan pribadi semata. Proyek ini terinspirasi dari pengalaman nyata keluarga yang mengelola usaha ritel lokal. Sering kali, modal usaha yang terbatas harus habis dikarenakan terpaksa untuk membuang barang dagangan yang membusuk atau kadaluwarsa (overstock). Di sisi lain, mereka juga sering kehilangan pelanggan setia akibat kehabisan barang di momen krusial (understock). Bagi UMKM dengan margin tipis, masalah inventaris ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi keluarga yang memicu stres berlarut-larut. Sangat tidak adil jika teknologi analitik prediktif hanya bisa dinikmati oleh korporasi raksasa, sementara UMKM dibiarkan berjuang menebak-nebak arah pasar sendirian.

Research Question: Bagaimana platform digital berbasis analitik dan Machine Learning (time-series forecasting) dapat secara efektif memprediksi tren permintaan pasar bagi UMKM, guna meminimalisir kerugian akibat overstock sekaligus meringankan beban pelaku usaha?

Latar Belakang: PolaStok hadir sebagai solusi painkiller untuk mendemokratisasi teknologi korporat agar dapat diakses oleh UMKM lokal. Dengan memanfaatkan dataset pasar historis dan kecerdasan buatan, PolaStok mengubah pendekatan manajemen stok yang awalnya reaktif menjadi asisten proaktif. Kami memilih proyek ini untuk memastikan bahwa setiap usaha dan modal pelaku UMKM dapat terlindungi oleh keputusan bisnis yang cerdas, efisien, dan berbasis data.

- Cakupan Proyek dan Hasil Kerja 
Proyek PolaStok ini berfokus pada pengembangan platform Minimum Viable Product (MVP) berbasis web yang mengintegrasikan kapabilitas Machine Learning dan Deep Learning ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis UMKM. Sistem ini dirancang untuk mengubah data historis pasar yang mentah menjadi sebuah wawasan (insights) visual yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Lingkup utama pengembangan proyek ini meliputi:

- Pengembangan Dashboard Web (MVP): Membangun aplikasi berbasis Streamlit dengan antarmuka yang berfokus pada kemudahan membaca visualisasi data.

- Implementasi AI Prediktif: Memanfaatkan algoritma time-series forecasting untuk menghasilkan proyeksi kebutuhan stok barang.

- Sistem Peringatan Dini (Early Warning System): Fitur penanda otomatis untuk item yang mendekati batas minimum stok kritis.

Batasan Proyek: Fokus pengujian menggunakan dataset publik terkurasi (Kaggle) sebagai pengganti data UMKM nyata, dengan target operasional MVP pada skala local server atau cloud tier dasar yang diselesaikan dalam rentang waktu 4-5 minggu.

| No | Deliverables | Kriteria Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul Prediksi AI PolaStok | Model algoritma time-series forecasting (seperti Prophet) mampu memproses input dataset transaksi historis dan menghasilkan prediksi kuantitas kebutuhan restok barang secara akurat untuk periode 1 minggu hingga 1 bulan kedepan. |
| 2 | Dashboard Analitik (Frontend) | Aplikasi web interaktif yang dibangun menggunakan ekosistem Streamlit. Mampu menampilkan grafik tren pasar yang responsif, menyajikan metrik peringatan stok (early warning system), dan memiliki tata letak (UI/UX) yang baik bagi pengguna non-teknis. |
| 3 | Sistem Backend & Manajemen Data | Tersedianya sistem logika di sisi Backend yang stabil (berbasis Python FastAPI/Flask) untuk mengelola alur data inventaris dan menjembatani transmisi hasil inferensi dari model AI ke layar dashboard pengguna tanpa hambatan (low latency). |
| 4 | Dokumentasi Teknis & Panduan | Terkumpulnya seluruh kode sumber (source code) secara rapi di repositori GitHub, dilengkapi dengan file README komprehensif, arsitektur sistem, serta panduan operasional agar aplikasi siap diteruskan atau diuji coba oleh pihak UMKM. |

- Jadwal Pengerjaan
Berikut adalah rincian aktivitas mingguan yang dirancang agar proyek dapat didistribusikan dalam waktu 6 minggu dengan pembagian kerja yang saling berkesinambungan:

| Minggu | Aktivitas Tim AI | Aktivitas Tim Web (Frontend & Backend) |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 (11 Mei - 17 Mei) | Riset mendalam, kurasi dataset transaksi ritel dari Kaggle, dan tahap awal pembersihan data (Exploratory Data Analysis). | Perancangan arsitektur sistem, pembuatan wireframe UI di Figma, serta inisiasi repositori GitHub tim. |
| Minggu 2 (18 Mei - 24 Mei) | Tahap pembersihan data lanjutan (Data Cleaning) dan memulai pelatihan model Machine Learning (Model Training). | Pengembangan skema database inventaris dan mulai membangun tata letak antarmuka menggunakan Streamlit. |
| Minggu 3 (25 Mei - 31 Mei) | Evaluasi performa model, tuning parameter untuk akurasi prediksi, dan finalisasi model ke format siap pakai. | Membangun fungsi logika Backend dan menyusun komponen visual grafik tren serta sistem peringatan stok pada dashboard. |
| Minggu 4 (1 Juni - 7 Juni) | Mengintegrasikan model AI ke dalam server agar siap diakses oleh sistem antarmuka secara real-time. | Menghubungkan data hasil prediksi AI ke layar dashboard visual dan melakukan uji coba fungsionalitas menyeluruh. |
| Minggu 5 (8 Juni - 14 Juni) | Validasi akhir hasil prediksi, pengumpulan metrik keberhasilan, dan penyusunan dokumentasi teknis model AI. | pengumpulan metrik keberhasilan, dan penyusunan dokumentasi teknis model AI.Deployment sistem ke Cloud, perbaikan bug akhir (Bug Fixing), serta penyusunan draf laporan. |
| Minggu 6 (15 Juni - 19 Juni) | Buffer time untuk pengecekan ulang model jika terdapat anomali saat integrasi akhir. | Finalisasi materi presentasi, pembuatan video demo aplikasi, dan submission (pengumpulan) akhir proyek Capstone. |

- Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

Pengembangan PolaStok mengadopsi alur kerja lintas disiplin (cross-functional), di mana pemisahan tugas dirancang tidak hanya untuk mempercepat proses development, tetapi juga untuk memastikan setiap komponen (Model AI, API, dan Antarmuka) dikerjakan dengan fokus maksimal.

Berikut adalah rincian tanggung jawab operasional berdasarkan spesialisasi Learning Path masing-masing anggota:

| Nama Anggota | Peran (Path) | Tugas Utama | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Rizky Maulana Harahap | AI/ ML | - Mengekstraksi, mengurasi, dan melakukan preprocessing (pembersihan) dataset penjualan publik dari platform Kaggle. - Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dan anomali tren pasar. - Merancang arsitektur awal model kecerdasan buatan untuk forecasting. | Aktif |
| Muhamad Fadli Sirojudin | AI/ ML | - Mengeksekusi pelatihan (training) algoritma time-series forecasting menggunakan parameter data historis. - Mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi terukur dan melakukan hyperparameter tuning. - Mendokumentasikan dan mengemas (export) model final agar siap digunakan dalam lingkungan produksi. | Aktif |
| Fauzi Noorsyabani | Web Backend | - Membangun fondasi repositori GitHub, mengatur version control, dan merancang arsitektur inti aplikasi sisi server. - Mendesain skema struktur database terpusat yang aman untuk menyimpan riwayat data inventaris UMKM. - Mengembangkan endpoint RESTful API (menggunakan FastAPI/Flask) yang ringan dan efisien. | Aktif |
| Septian Samdani | Web Backend & Integration | - Memastikan model AI prediktif dari tim ML terintegrasi secara mulus dengan sistem server utama. - Mengelola deployment infrastruktur API dan aplikasi Backend ke penyedia layanan Cloud. - Berkolaborasi erat sebagai jembatan yang mengatur lalu lintas aliran data dari Backend menuju Frontend. | Aktif |
| Agni Fatya Kholila | Web Frontend | - Mendesain purwarupa UI/UX dan melakukan slicing antarmuka visual dashboard dengan pendekatan empati pengguna. - Mengembangkan tata letak aplikasi yang interaktif, responsif, dan ringan menggunakan kerangka kerja Streamlit. - Memvisualisasikan output data AI menjadi elemen grafik yang mudah dibaca oleh UMKM, termasuk merakit fitur Early Warning System. | Aktif |

- Sumber Daya Proyek

Berdasarkan pengetahuan dan eksplorasi teknis, tim kami membutuhkan ekosistem teknologi yang efisien dan modern untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah alat, library, dan platform yang akan digunakan untuk membangun sistem PolaStok:

| Kategori | Alat / Library / Platform | Keterangan Fungsi |
| --- | --- | --- |
| IDE & Editor | Visual Studio Code, Jupyter Notebook | Lingkungan pengembangan terpadu untuk penulisan kode Frontend, Backend, dan eksperimen model ML. |
| Version Control | Git, GitHub | Manajemen repositori kode sumber untuk memfasilitasi kolaborasi dan integrasi kode antar anggota tim. |
| Machine Learning | Python, Pandas, Scikit-Learn, Prophet/ARIMA | Library komputasi utama untuk membedah dataset historis, membersihkan data yang kotor, dan melatih model prediktif berbasis time-series. |
| Web Backend & API | Python (FastAPI / Flask) | Membangun microservice RESTful API yang aman, ringan, dan sanggup menampung beban aliran data inventaris untuk melayani request dari antarmuka. |
| Web Frontend | Streamlit (Python) | Kerangka kerja taktis untuk membangun antarmuka web khusus analitik data secara cepat, memvisualisasikan grafik statistik yang sangat interaktif bagi pengguna akhir. |
| Database | MySQL / PostgreSQL | Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan struktur identitas pengguna dan riwayat pencatatan inventaris UMKM. |
| Dataset (Aset Data) | Dataset Ritel Publik Kaggle | Sumber data historis operasional ritel (seperti sales transactions) yang digunakan sebagai bahan latih awal (training data) bagi model AI. |
| Cloud Deployment | IBM Cloud, Streamlit Community Cloud | Streamlit Community Cloud Layanan infrastruktur penempatan aplikasi agar dashboard MVP dapat diakses secara publik dan online oleh para reviewer maupun user penguji. |
| Desain UI/UX | Figma | Alat perancangan wireframe dan prototipe tata letak visual sebelum diimplementasikan ke dalam kode Streamlit. |
| Manajemen Proyek | Trello / Notion, Google Workspace | Platform kolaborasi non-teknis untuk mengelola pembagian tugas mingguan (sprint/backlog) dan penyusunan dokumentasi proyek. |

- Rencana Manajemen Risiko dan Isu
Berdasarkan perancangan awal dan pemetaan alur kerja, kami telah mengidentifikasi beberapa faktor potensial yang dapat menjadi penyebab proyek terhambat. Kami menggunakan Risk Management Framework untuk memetakan level risiko dan strategi mitigasinya:

| Kategori | Deskripsi Isu & Potensi Hambatan | Tingkat Risiko | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknis (Data AI) | Akurasi Data Historis: Mengingat keterbatasan kualitas dataset publik dari Kaggle yang mungkin tidak 100% merepresentasikan dinamika pasar lokal, model AI berisiko memberikan hasil prediksi yang meleset. | Tinggi | Tim AI akan memperketat data cleaning, melakukan augmentasi data, dan menggunakan model algoritma yang tangguh terhadap noise. Pengujian dengan skenario batas ekstrem (edge cases) akan terus diulang. |
| Teknis (Sistem) | Hambatan Integrasi & Latensi: Proyek ini menggabungkan model analitik kompleks dengan dashboard interaktif Streamlit, yang berisiko memunculkan latensi (lemot) saat aplikasi diakses oleh pengguna. | Menengah | Proses inferensi AI tidak akan dieksekusi ulang secara real-time setiap detik. Kami menerapkan skema penghitungan berkala (batch processing / caching) oleh tim Backend, sehingga layar dashboard Frontend tetap mulus saat dibuka. |
| Operasional | Kendala Waktu & Burnout: Tenggat waktu pengerjaan yang sangat padat (5 minggu) di tengah kesibukan akademik masing-masing anggota tim berpotensi menurunkan produktivitas. | Tinggi | Tim berkomitmen teguh pada spesifikasi Minimum Viable Product (MVP). Segala godaan penambahan fitur akan dipangkas. Komunikasi dijaga ketat melalui GitHub Collaboration, didukung progress report rutin. |